智慧食堂测试方案

2020-08-06

一、概述

“智慧食堂”是为学校食堂定制开发的一套集食堂管理、学生线上订餐、线下取餐等功能为一体的管理系统；主要用户为各学校食堂相关管理者、学生以及家长。

学校食堂管理者用户可以通过智慧食堂后台管理系统，对食堂、窗口、菜品等相关信息进行新增、修改、删除的操作。

学生或者家长用户可以通过小程序在线点餐、付款、退款，学生在线下进行取餐。

二、适用对象和范围

所有参与智慧食堂小程序点餐系统的测试用户。

三、术语、名词介绍

黑盒测试（功能测试）：它是通过测试来检测每个功能是否都能正常使用。主要验证功能是否满足需求，包括原定功能的检验、是否有冗余功能、遗漏功能。

场景：场景是在某个时间空间下发生的有开始有结尾的事情片段，场景法主要测试软件的业务逻辑和业务流程，主要为

测试用例：是指对一项特定的软件产品进行测试任务的描述，体现测试方案、方法、技术和策略。

四、测试手段

4.1测试方法

运用黑盒测试中的等价类划分、边界值分析方法，进行测试用例的设计；系统UI方面的测试包括：易用性测试，规范性测试、美观与协调性测试。

本次测试主要对点餐小程序进行功能测试（主要是业务逻辑）和UI测试，功能测试可根据测试用例进行测试，如执行完测试用例，也可根据自己的想法，进行随机功能测试；UI测试根据自己的实际体验情况，提出相应优化改进建议。

4.2场景分析

| 场景 | 场景描述 | 侧重业务 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 取餐问题，如未到取餐时间刷脸，走错取餐窗口，反复刷脸取餐等情况 | 取餐 |
| 02 | 下单的各种情况，如每天都单独点餐，一次性点一周或两周的等 | 下单支付 |
| 03 | 退款的各种情况： | 退款 |
| 04 | 小规模并发：同一时间下单，同一时间退款等 | 下单支付、退款 |

4.3测试用例

逻辑功能测试用例

| 所属场景 | 测试用例 | 期望结果 | 实际结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1.就餐时间段之外，点今天和明天要吃的菜，并下单支付，到达就餐时间之后，去刷脸取餐。 | 取餐成功，显示出当天该餐别下预订的菜品 |  |
|  | 2.就餐时间段之外，点今天和明天要吃的菜，并下单支付，到达就餐时间之后，去刷脸取餐，显示出取餐信息后，再刷脸若干次。 | 取餐成功，每次刷脸都显示出当天该餐别下预订的菜品 |  |
|  | 3.就餐时间段之外，点今天和明天要吃的菜，并下单支付，且菜品需要去不同的窗口取餐，分别取不同的窗口取餐 | 取餐成功，可在不同的窗口取出相应的菜品 |  |
|  | 4.该餐别下，尚未点餐，尝试刷脸取餐 | 无法取餐 |  |
|  | 5.该餐别下，应在某个窗口取餐（如2号），但去到了另一个窗口（该窗口不卖这个菜品）刷脸取餐 | 无法取餐 |  |
|  | 6.就餐时间段之外，点今天和明天要吃的菜，并下单支付，到达就餐时间之前，去刷脸取餐。 | 无法取餐，尚未到达取餐时间，无法取餐 |  |
|  | 7.餐别开始时间之前，使用电子班牌在相同的窗口下追加了别的菜品，然后刷脸取餐 | 取餐成功，显示出两次点的所有的菜品 |  |
|  | 8.餐别开始之前，退掉将要开餐的这个餐别中的全部或者部分菜品，然后刷脸取餐 | 退掉部分，可取剩余部分的菜品，全部退掉，无法取餐 |  |
|  | 9.订完一周的菜，不再变动，每天都取餐，对照订单验证菜品数据是否正确 | 菜品数据正确，能够正常取餐 |  |
|  | 10.某一餐别，订购多道菜（可将所有菜都订上），取餐时查看人脸识别设备显示效果 | 显示正常，会用省略号表示显示不出的内容 |  |
|  | 11.某一道菜，点了两道及以上，取餐时查看人脸识别设备显示效果 | 菜后面会跟着数量，如馒头(2) |  |
| 02 | 12.当天某餐别就餐时间开始之前，只将该餐别下的菜品加入购物车并结算。 | 支付成功 |  |
|  | 13.当天将这一周的饭都预订上，使用订一天，付一次款的方式。 | 支付成功 |  |
|  | 14.当天将这一周的饭都预定上，使用将一周的菜都加入购物车后，再付款的方式。 | 支付成功 |  |
|  | 15.当天将这一周和下周的饭都预订上，使用订一天，付一次款的方式。 | 支付成功 |  |
|  | 16.当天将这一周和下周的饭都预订上，使用将一周的菜都加入购物车后，再付款的方式。 | 支付成功 |  |
|  | 17.使用手机订餐，然后使用该学生账号，在电子班牌上，也在同一天同一餐别下订餐，手机先付款，再电子班牌付款，或者两者同时付款 | 付款成功，各自付各自的，最后在订单中汇合成一个一个订单 |  |
|  | 18.当天某餐别就餐时间开始之前，只将该餐别下的菜品加入购物车，到了该餐别就餐时间之后，去结算。 | 支付失败 |  |
|  | 19.当天某餐别就餐时间开始之前，将该餐别下的菜和之后餐别的菜都加入购物车，到了就餐时间之后，去结算。 | 支付失败 |  |
| 03 | 20.某餐别下点了一道菜时，在该餐别开始之前，在“菜单”或者“我的-我的订单”下，进行退款。 | 退款成功 |  |
|  | 21.某餐别下点了一道菜时，在该餐别开始之后，在“菜单”或者“我的-我的订单”下，尝试进行退款。 | 无法退款，此时该餐别已经没有了“退款”选项 |  |
|  | 22.某餐别下点了若干道菜，该餐别开始之前，退掉若干道菜品。 | 退款成功，退掉了部分菜品。 |  |
|  | 23.某餐别下点了若干道菜，该餐别开始之前，使用班牌退掉若干道菜品。 | 退款成功，退掉了部分菜品 |  |
|  | 24.某餐别下点了若干道菜，该餐别开始之前，使用手机/班牌退掉所有的菜品。 | 退款成功，所有菜品都可退掉 |  |
|  | 25.点了若干天的菜，然后选择其中某几天的菜进行退款 | 退款成功 |  |
|  | 26.使用手机对某个餐别下的某道菜退款，然后学生使用电子班牌，也对该餐别下的某道菜（包括同一餐别下的同一道菜和不同的菜）进行对款操作，手机先退款，电子班牌后退款，或者双方同时退款 | 有一方对某道菜退款成功后，另一方退款失败 |  |
| 04 | 所有参与人员可以同一时间下单支付 | 支付成功 |  |
|  | 所有参与人员可以同一时间退款 | 退款成功 |  |

UI测试用例

| 测试用例 | 期望结果 | 实际结果 |
| --- | --- | --- |
| 各个页面的样式风格是否统一 | 统一 |  |
| 页面及图片是否居中显示 | 居中显示 |  |
| 各个页面的title是否正确 | 正确 |  |
| 提示、警告或错误说明是否清楚易懂 | 用词准确，无模糊概念 |  |
| 界面内容更新后系统应提供刷新功能 | 有刷新功能 |  |
| 点击某个按钮之后，如果需要等待，是否有loading | 需要等待的地方有相应loading |  |
| 按钮大小是否基本相近，便于使用 | 方便 |  |
| 带有图片的地方，是否能够左右滑动切换图片，不能切换的话会不会造成样式混乱 | 不会出现样式混乱 |  |
| 是否有选中状态，选中状态是否清晰明显，易于分辨 | 有选中状态，清晰明显 |  |
| 数据统计的部分（如消息中心），是否按用户习惯进行排序 | 符合用户习惯 |  |
| 操作是否友好 | 方便，简单 |  |

五、人员及任务安排

8.10

A组：李嘉霖、高雯、张瀚文

执行用例：

a.就餐时间段之外，点今天和明天要吃的菜，并下单支付，到达就餐时间之后，去刷脸取餐。取餐成功即通过。

b.就餐时间段之外，点今天和明天要吃的菜，并下单支付，到达就餐时间之后，去刷脸取餐，显示出取餐信息后，再刷脸若干次。再刷脸时，依然显示本次应取的餐品即通过。

B组：曹俏楠、张桂涵、孔毅松

执行用例：

a.不点餐，尝试刷脸取餐。刷脸设备不会显示菜品信息（或者会显示未点餐）即通过。

b.就餐时间段之外，点今天和明天要吃的菜，并下单支付，到达就餐时间之前，去刷脸取餐。取餐成功即通过

C组：樊晓伟、王伟、周明鲁

a.餐别开始时间之前，使用电子班牌在相同的窗口下追加了别的菜品，然后刷脸取餐。取餐时人脸设备应该显示本餐别下所有可取的菜。

b.餐别开始时间之前，退掉将要开餐的这个餐别中的全部或者部分菜品，然后刷脸取餐。取餐时人脸设备应该显示本餐别下剩余可取的菜。

D组：郭信武、张恩松、肖祥伦

a.点餐时，订购多道菜（可将所有菜都订上），取餐时查看人脸识别设备显示效果。不会显示乱码或者其他情况即通过。

b.某一道菜，点了两道及以上，取餐时查看人脸识别设备显示效果。显示如“馒头（2）”之类的能让人知道数量的效果，即通过

E组：王秦东、马晓宇、徐慧

a.当天某餐别就餐时间开始之前，只将该餐别下的菜品加入购物车并结算。结算成功，并且取餐成功即通过

b.当天将这一周的饭都预订上，使用订一天，付一次款的方式。结算成功，即通过。

c.当天将这一周的饭都预定上，使用将一周的菜都加入购物车后，再付款的方式。结算成功，订单没有混淆即通过。

F组：刘磊、王宏毅、冷希梅

a.当天将这一周和下周的饭都预订上，使用将一周的菜都加入购物车后，再付款的方式。结算成功，订单没有混淆即通过。

b.使用手机订餐，然后使用该学生账号，在电子班牌上，也在同一天同一餐别下订餐，手机先付款，再电子班牌付款，或者两者同时付款。付款时，各自付各自的，然后订单会汇合成一个，取餐时会将手机点的和班牌点的都取出来。

G组：李晶晶、姜玉玉、王雷

a.当天某餐别就餐时间开始之前，只将该餐别下的菜品加入购物车，到了该餐别就餐时间之后，去结算并付款。结算失败，提示点餐时间已过。即通过

b.当天某餐别就餐时间开始之前，将该餐别下的菜和之后餐别的菜都加入购物车，到了就餐时间之后，去结算。结算失败，提示有餐别已过点餐时间即通过。

H组：刘志运、张伟、李浩然

a.某餐别下点了一道菜时，在该餐别开始之前，在“菜单”或者“我的-我的订单”下，进行退款。退款成功即通过。

b.某餐别下点了一道菜时，在该餐别开始之后，在“菜单”或者“我的-我的订单”下，尝试进行退款。无法退款即通过。

I组：逯力源、战阳、王绍辉

a.某餐别下点了若干道菜，该餐别开始之前，使用班牌退掉若干道菜品，取餐时看是否退掉了。取餐时人脸设备不显示退掉的菜品即通过。

b.某餐别下点了若干道菜，该餐别开始之前，使用手机/班牌退掉所有的菜品，再取餐，看能否取餐成功。无法取餐，或提示未点餐即通过。

J组 杨晓东、张翰宁、蒋兴杰

a.使用手机对某个餐别下的某道菜退款，然后学生使用电子班牌，也对该餐别下的某道菜（包括同一餐别下的同一道菜和不同的菜）进行对款操作，手机先退款，电子班牌后退款，或者双方同时退款。只要有一方退款成功，另一方就退款失败。

b.点了若干天的菜，然后选择其中某几天的菜进行退款。分别退款成功即通过。

K组 范恒昆、房昆、李春强、王琨(本组是订一周的菜，所以定完一周的菜之后，不需要再测试其他情况，一直关注本周菜单情况即可)

前提：都订一周的菜

a.订完一周的菜，不再变动，每天都取餐，对照订单验证菜品数据是否正确。

b.定完一周的菜，然后退掉之后时间的某些菜，验证取餐时菜单是否正确。

c.定完一周的菜，然后又在手机或者电子班牌增加了一些菜，验证取餐时菜单是否正确。

8.11

A组：李嘉霖、高雯、张瀚文

a.餐别开始时间之前，使用电子班牌在相同的窗口下追加了别的菜品，然后刷脸取餐。取餐时人脸设备应该显示本餐别下所有可取的菜。

b.餐别开始时间之前，退掉将要开餐的这个餐别中的全部或者部分菜品，然后刷脸取餐。取餐时人脸设备应该显示本餐别下剩余可取的菜。

B组：曹俏楠、张桂涵、孔毅松

a.点餐时，订购多道菜（可将所有菜都订上），取餐时查看人脸识别设备显示效果。不会显示乱码或者其他情况即通过。

b.某一道菜，点了两道及以上，取餐时查看人脸识别设备显示效果。显示如“馒头（2）”之类的能让人知道数量的效果，即通过

C组：樊晓伟、王伟、周明鲁

a.就餐时间段之外，点今天和明天要吃的菜，并下单支付，到达就餐时间之后，去刷脸取餐。取餐成功即通过。

b.就餐时间段之外，点今天和明天要吃的菜，并下单支付，到达就餐时间之后，去刷脸取餐，显示出取餐信息后，再刷脸若干次。再刷脸时，依然显示本次应取的餐品即通过。

D组：郭信武、张恩松、肖祥伦

a.不点餐，尝试刷脸取餐。刷脸设备不会显示菜品信息（或者会显示未点餐）即通过。

b.就餐时间段之外，点今天和明天要吃的菜，并下单支付，到达就餐时间之前，去刷脸取餐。取餐成功即通过

E组：王秦东、马晓宇、徐慧

a.当天将这一周和下周的饭都预订上，使用将一周的菜都加入购物车后，再付款的方式。结算成功，订单没有混淆即通过。

b.使用手机订餐，然后使用该学生账号，在电子班牌上，也在同一天同一餐别下订餐，手机先付款，再电子班牌付款，或者两者同时付款。付款时，各自付各自的，然后订单会汇合成一个，取餐时会将手机点的和班牌点的都取出来。

F组：刘磊、王宏毅、冷希梅

a.当天某餐别就餐时间开始之前，只将该餐别下的菜品加入购物车并结算。结算成功，并且取餐成功即通过

b.当天将这一周的饭都预订上，使用订一天，付一次款的方式。结算成功，即通过。

c.当天将这一周的饭都预定上，使用将一周的菜都加入购物车后，再付款的方式。结算成功，订单没有混淆即通过。

G组：李晶晶、姜玉玉、王雷

a.某餐别下点了一道菜时，在该餐别开始之前，在“菜单”或者“我的-我的订单”下，进行退款。退款成功即通过。

b.某餐别下点了一道菜时，在该餐别开始之后，在“菜单”或者“我的-我的订单”下，尝试进行退款。无法退款即通过。

H组：刘志运、张伟、李浩然

a.当天某餐别就餐时间开始之前，只将该餐别下的菜品加入购物车，到了该餐别就餐时间之后，去结算并付款。结算失败，提示点餐时间已过。即通过

b.当天某餐别就餐时间开始之前，将该餐别下的菜和之后餐别的菜都加入购物车，到了就餐时间之后，去结算。结算失败，提示有餐别已过点餐时间即通过。

I组：逯力源、战阳、王绍辉

a.使用手机对某个餐别下的某道菜退款，然后学生使用电子班牌，也对该餐别下的某道菜（包括同一餐别下的同一道菜和不同的菜）进行对款操作，手机先退款，电子班牌后退款，或者双方同时退款。只要有一方退款成功，另一方就退款失败。

b.点了若干天的菜，然后选择其中某几天的菜进行退款。分别退款成功即通过。

J组 杨晓东、张翰宁、蒋兴杰

a.某餐别下点了若干道菜，该餐别开始之前，使用班牌退掉若干道菜品，取餐时看是否退掉了。取餐时人脸设备不显示退掉的菜品即通过。

b.某餐别下点了若干道菜，该餐别开始之前，使用手机/班牌退掉所有的菜品，再取餐，看能否取餐成功。无法取餐，或提示未点餐即通过。

8.12

A组：李嘉霖、高雯、张瀚文

a.不点餐，尝试刷脸取餐。刷脸设备不会显示菜品信息（或者会显示未点餐）即通过。

b.就餐时间段之外，点今天和明天要吃的菜，并下单支付，到达就餐时间之前，去刷脸取餐。取餐成功即通过

B组：曹俏楠、张桂涵、孔毅松

a.当天将这一周和下周的饭都预订上，使用将一周的菜都加入购物车后，再付款的方式。结算成功，订单没有混淆即通过。

b.使用手机订餐，然后使用该学生账号，在电子班牌上，也在同一天同一餐别下订餐，手机先付款，再电子班牌付款，或者两者同时付款。付款时，各自付各自的，然后订单会汇合成一个，取餐时会将手机点的和班牌点的都取出来。

C组：樊晓伟、王伟、周明鲁

a.使用手机对某个餐别下的某道菜退款，然后学生使用电子班牌，也对该餐别下的某道菜（包括同一餐别下的同一道菜和不同的菜）进行对款操作，手机先退款，电子班牌后退款，或者双方同时退款。只要有一方退款成功，另一方就退款失败。

b.点了若干天的菜，然后选择其中某几天的菜进行退款。分别退款成功即通过。

D组：郭信武、张恩松、肖祥伦

a.就餐时间段之外，点今天和明天要吃的菜，并下单支付，到达就餐时间之后，去刷脸取餐。取餐成功即通过。

b.就餐时间段之外，点今天和明天要吃的菜，并下单支付，到达就餐时间之后，去刷脸取餐，显示出取餐信息后，再刷脸若干次。再刷脸时，依然显示本次应取的餐品即通过。

E组：王秦东、马晓宇、徐慧

a.点餐时，订购多道菜（可将所有菜都订上），取餐时查看人脸识别设备显示效果。不会显示乱码或者其他情况即通过。

b.某一道菜，点了两道及以上，取餐时查看人脸识别设备显示效果。显示如“馒头（2）”之类的能让人知道数量的效果，即通过

F组：刘磊、王宏毅、冷希梅

a.某餐别下点了若干道菜，该餐别开始之前，使用班牌退掉若干道菜品，取餐时看是否退掉了。取餐时人脸设备不显示退掉的菜品即通过。

b.某餐别下点了若干道菜，该餐别开始之前，使用手机/班牌退掉所有的菜品，再取餐，看能否取餐成功。无法取餐，或提示未点餐即通过。

G组：李晶晶、姜玉玉、王雷

a.某餐别下点了一道菜时，在该餐别开始之前，在“菜单”或者“我的-我的订单”下，进行退款。退款成功即通过。

b.某餐别下点了一道菜时，在该餐别开始之后，在“菜单”或者“我的-我的订单”下，尝试进行退款。无法退款即通过。

H组：刘志运、张伟、李浩然

a.当天某餐别就餐时间开始之前，只将该餐别下的菜品加入购物车，到了该餐别就餐时间之后，去结算并付款。结算失败，提示点餐时间已过。即通过

b.当天某餐别就餐时间开始之前，将该餐别下的菜和之后餐别的菜都加入购物车，到了就餐时间之后，去结算。结算失败，提示有餐别已过点餐时间即通过。

I组：逯力源、战阳、王绍辉

a.餐别开始时间之前，使用电子班牌在相同的窗口下追加了别的菜品，然后刷脸取餐。取餐时人脸设备应该显示本餐别下所有可取的菜。

b.餐别开始时间之前，退掉将要开餐的这个餐别中的全部或者部分菜品，然后刷脸取餐。取餐时人脸设备应该显示本餐别下剩余可取的菜。

J组 杨晓东、张翰宁、蒋兴杰

a.当天某餐别就餐时间开始之前，只将该餐别下的菜品加入购物车并结算。结算成功，并且取餐成功即通过

b.当天将这一周的饭都预订上，使用订一天，付一次款的方式。结算成功，即通过。

c.当天将这一周的饭都预定上，使用将一周的菜都加入购物车后，再付款的方式。结算成功，订单没有混淆即通过。

8.13

所有成员一起，进行点餐小规模点餐和退款并发实验。

8.14-8.15

随机测试，大家可对结合实际，自己对某些功能进行随机测试。

不分时间，全员UI测试，把使用过程中觉得不方便的问题进行反馈。